PLANO DIRETOR DE INTEGRAÇÃO DIGITAL DA ENGENHARIA

PDIDE

Arquitetura Corporativa de Dados, Processos e Sistemas para Implantação do SIGI — Sistema Integrado de Governança da Incorporação — como Camada Estratégica de Integração e Inteligência

Framework metodológico: TOGAF · BPM CBOK · ISO 19650 (BIM) · ISO 55001 · PMBOK · Lean Construction · DAMA-DMBOK

Documento Executivo — Diretoria, Engenharia, TI, Planejamento, Suprimentos, Obras e Financeiro

Versão 2.0 — Consolidada e Corrigida — julho de 2026

(Revisa e substitui a Versão 1.0)

# Sumário

1. Nota de Reconciliação e Resumo Executivo

2. Visão Estratégica e Objetivos

3. Framework Metodológico

4. Diagnóstico da Situação Atual (AS IS)

5. Mapa de Processos: AS IS → TO BE

6. Arquitetura Atual (AS IS)

7. Arquitetura Futura (TO BE) — SIGI Integration Hub

8. Governança dos Dados (DAMA-DMBOK)

9. Plano de Integrações

10. Automações

11. Indicadores de Acompanhamento (KPIs)

12. Roadmap de Implantação do SIGI por Ondas

13. Cronograma, Investimento e Retorno

14. Gestão da Mudança

15. Plano de Comunicação e Capacitação

16. Conclusão

# 1. Nota de Reconciliação e Resumo Executivo

NOVO / ALTERADO NESTA REVISÃO — esta seção substitui integralmente a Seção 1 da v1.0. Unifica a definição do SIGI com o Workbook de Governança e formaliza a relação entre os dois artefatos.

## 1.1 Nota de Reconciliação de Escopo

Este Plano Diretor e o Workbook de Governança do SIGI (LV_SIGI_Workbook_Governanca_v2.xlsx) descrevem o mesmo sistema em dois horizontes complementares, e não dois sistemas concorrentes. O SIGI é definido, de forma única e vigente a partir desta versão, como:

SIGI — Sistema Integrado de Governança da Incorporação: camada corporativa de governança que conecta pessoas, processos, sistemas e dados da incorporação imobiliária, transformando informação dispersa em inteligência operacional e estratégica.

- O Workbook de Governança é o conjunto de módulos operacionais do SIGI já em implantação: controle de revisões, quadros de áreas, viabilidade, diário de obra, painéis consolidados e o motor de indicadores/gatilhos/notificações (35 indicadores, 20 gatilhos, 20 notificações).

- Este PDIDE é o plano de expansão do mesmo SIGI para a camada de integração corporativa — conectando-o ao Sienge, Construmanager, HINC, ConstruFlow e, a partir desta versão, ao Aprova Digital — e para a camada de inteligência (BI e IA).

- Não há dois sistemas: há um sistema com um núcleo operacional já implantado e uma trilha de expansão de integração e inteligência governada por este documento.

## 1.2 Resumo Executivo

A empresa atingiu um patamar elevado de maturidade operacional na execução de obras, porém sua evolução digital permaneceu fragmentada. Quatro plataformas corporativas — Sienge, Construmanager, HINC e ConstruFlow — operam de forma essencialmente isolada, complementadas por um volume expressivo de controles paralelos em planilhas Excel, Google Sheets, pastas de rede e cronogramas desconectados entre si. A isso soma-se um quinto domínio, até então não tratado formalmente: a tramitação de aprovações legais junto à Prefeitura de Florianópolis (Aprova Digital), hoje acompanhada de forma manual e sem integração com o cronograma interno.

Essa fragmentação gera múltiplas fontes de verdade, retrabalho sistemático, redigitação de dados entre sistemas, inconsistência entre indicadores gerenciais e atraso na tomada de decisão. Este Plano Diretor estabelece a arquitetura corporativa — de processos, aplicações, dados e integrações — que sustenta a expansão do SIGI como camada estratégica de consolidação e inteligência da empresa, apoiado nos módulos operacionais já em produção no Workbook de Governança.

Principais achados do diagnóstico

- Maturidade digital atual estimada em nível 2 de 5 (Processos Reativos/Fragmentados).

- Mais de 30 pontos de redigitação manual de dados entre sistemas e planilhas.

- Ausência de Common Data Environment (CDE) formal e de versionamento documental controlado conforme ISO 19650 — parcialmente endereçada pelo módulo Controle de Revisões do Workbook, ainda não estendida aos sistemas externos.

- Nenhum dos quatro sistemas corporativos possui integração nativa consolidada entre si, e o domínio de aprovação regulatória (Aprova Digital) não possui nenhuma integração ou Data Owner definido.

- Ausência de identidade mestra (Master Data Management) que relacione o mesmo empreendimento entre Sienge, Construmanager, Aprova Digital e o Workbook — risco direto de recriação do problema de múltiplas fontes de verdade nas integrações futuras.

Proposta central

Recomenda-se não a substituição dos sistemas já contratados, mas a consolidação do SIGI como camada única de integração e inteligência — o SIGI Integration Hub — apoiada em identidade mestra de dados (ID_SIGI_EMP), governança formal (DAMA-DMBOK), automação de processos (RPA/ETL/APIs) e ambiente comum de dados para BIM e documentação (CDE, conforme ISO 19650), agora estendida ao domínio de aprovação regulatória. A implantação segue 4 ondas evolutivas ao longo de 24 meses, priorizando quick wins nos primeiros 90 dias.

# 2. Visão Estratégica e Objetivos

## 2.1 Visão de futuro

“Ser uma engenharia orientada por dados, na qual cada informação — quantitativo, medição, contrato, cronograma, projeto ou aprovação regulatória — existe uma única vez, é atualizada automaticamente e está disponível em tempo real para quem precisa dela, com rastreabilidade completa da origem à decisão.”

## 2.2 Objetivos estratégicos

- Integrar os sistemas corporativos existentes (Sienge, Construmanager, HINC, ConstruFlow) e o Aprova Digital por meio de APIs e middleware, eliminando redigitação.

- Eliminar progressivamente as planilhas paralelas críticas, migrando seus dados para sistemas de origem com trilha de auditoria.

- Consolidar o SIGI como camada única de governança, orquestração e inteligência corporativa, unificando os módulos operacionais já implantados (Workbook) com a integração corporativa (este Plano Diretor).

- Implantar identidade mestra de dados (Master Data Management) com chave única de empreendimento entre todos os sistemas.

- Implantar Governança Corporativa de Dados nos moldes DAMA-DMBOK, com papéis, catálogo, política de qualidade e classificação de acesso vinculada a cada indicador.

- Implantar um Common Data Environment (CDE) para gestão documental e BIM, aderente à ISO 19650.

- Padronizar e automatizar processos críticos de Engenharia, Compras, Planejamento, Financeiro e Aprovação Regulatória (BPM CBOK).

- Construir dashboards corporativos segmentados por nível de acesso (Institucional, Operacional, Gerencial, Executivo) sobre a base única de dados.

- Reduzir riscos de engenharia, jurídicos, regulatórios e financeiros associados a informação desatualizada ou divergente.

- Conduzir a mudança cultural necessária para adoção sustentável do modelo operacional unificado.

## 2.3 Princípios norteadores

| Princípio | Descrição |
| --- | --- |
| Fonte única da verdade | Cada dado tem um sistema de origem único e oficial; os demais sistemas o consomem, nunca o duplicam. |
| Identidade única entre sistemas | Todo empreendimento, projeto e processo possui uma chave mestra (ID_SIGI_EMP) que o relaciona de forma inequívoca entre Sienge, Construmanager, Aprova Digital e o Workbook. |
| Reaproveitamento antes de aquisição | Esgotar a capacidade de integração dos sistemas já contratados antes de propor novas licenças. |
| Automação sobre digitação | Toda tarefa repetitiva de transcrição é candidata a automação (RPA/ETL/API). |
| Rastreabilidade ponta a ponta | Todo dado deve ser rastreável do projeto/contrato/protocolo até o indicador gerencial exibido, seguindo a cadeia Indicador → Gatilho → Notificação já em produção no Workbook. |
| Governança antes de ferramenta | Papéis, regras, qualidade e classificação de acesso dos dados são definidos antes da parametrização técnica. |
| Evolução por ondas | Implantação incremental, validada por quick wins, e não um “big bang” de sistema único. |

# 3. Framework Metodológico

O PDIDE combina seis corpos de conhecimento reconhecidos internacionalmente, cada um endereçando uma camada distinta da transformação digital da Engenharia.

| Framework | Camada endereçada | Aplicação neste plano |
| --- | --- | --- |
| TOGAF (ADM) | Arquitetura Corporativa | Estrutura as camadas de Negócio, Dados, Aplicações e Tecnologia (Seções 6 e 7) e a jornada AS IS → TO BE. |
| BPM CBOK | Processos de negócio | Mapeamento e redesenho dos processos críticos de Engenharia, Compras, Planejamento, Financeiro e Aprovação Regulatória (Seção 5). |
| ISO 19650 | Gestão da informação BIM | Define o Common Data Environment (CDE), containers de informação e ciclo WIP/Compartilhado/Publicado/Arquivado (Seção 7.3). |
| ISO 55001 | Gestão de ativos | Trata documentos, modelos BIM e dados de obra como ativos de informação com ciclo de vida e valor a preservar (Seção 8.4). |
| PMBOK | Governança do programa | Estrutura o roadmap, ondas de implantação, marcos e governança do próprio programa PDIDE (Seções 12-13). |
| DAMA-DMBOK | Governança de dados | Define papéis (Data Owner/Steward), catálogo de dados, identidade mestra, qualidade e classificação de acesso (Seção 8). |
| Lean Construction | Eliminação de desperdício | Identifica e elimina os “desperdícios de informação”: redigitação, espera, retrabalho, transporte de dados (Seção 4.3). |

## 3.1 Modelo de Maturidade Digital adotado

| Nível | Estágio | Característica dominante |
| --- | --- | --- |
| 1 | Inicial / Manual | Controles individuais em planilhas; nenhum processo padronizado. |
| 2 | Reativo / Fragmentado | Sistemas isolados; integração via redigitação manual — estágio atual da empresa nos domínios ainda não cobertos pelo Workbook. |
| 3 | Definido / Padronizado | Processos documentados; integrações pontuais; governança embrionária — estágio atual dos módulos operacionais do Workbook. |
| 4 | Integrado / Gerenciado | SIGI consolidando dados de todos os sistemas incl. Aprova Digital; indicadores em tempo real; governança formal ativa. |
| 5 | Otimizado / Preditivo | Automação ampla, analítica preditiva, melhoria contínua orientada por dados. |

A meta do programa, ao final da Onda 4 (mês 24), é levar a empresa do Nível 2 ao Nível 4 nas cinco dimensões avaliadas (Processos, Dados, Sistemas, Governança, Cultura).

# 4. Diagnóstico da Situação Atual (AS IS)

## 4.1 Avaliação de maturidade por dimensão

| Dimensão | Nível atual | Evidência |
| --- | --- | --- |
| Processos | 2-3 | Módulos operacionais do Workbook em padronização; demais fluxos (compras, financeiro, regulatório) ainda não padronizados. |
| Dados | 1-2 | Sem identidade mestra entre sistemas; múltiplas versões de quantitativos e cronogramas fora do Workbook. |
| Sistemas / Aplicações | 2 | Sienge, Construmanager, HINC e ConstruFlow operam isolados, sem middleware; Aprova Digital sem integração alguma. |
| Governança | 2 | Papéis e classificação de dados definidos no Workbook (6 níveis); ainda não vinculados linha a linha ao cadastro de indicadores. |
| Cultura / Pessoas | 2 | Alta dependência de controles pessoais em planilha; Aderência majoritária esperada à mudança. |

## 4.2 Gargalos por área

Engenharia

- Quantitativos extraídos manualmente de projetos, sem vínculo com o modelo BIM.

- Ausência de integração entre o modelo BIM e o orçamento/ERP (sem fluxo BIM → 5D).

- Coexistência de diferentes versões do quantitativo entre Engenharia, Planejamento e Compras.

Projetos

- Inexistência de controle centralizado de revisões de projeto fora do módulo Controle de Revisões do Workbook (sem CDE estendido aos sistemas externos).

- Uso simultâneo de versões diferentes do mesmo projeto por equipes distintas em Construmanager.

Compras

- Redigitação de quantitativos e especificações do orçamento para o processo de compra no Sienge.

- Ausência de rastreabilidade entre projeto → orçamento → pedido de compra → contrato.

Planejamento

- Cronogramas mantidos de forma independente do avanço físico registrado em obra.

- Ausência de sincronização automática entre cronograma e medições de empreiteiros (HINC).

Financeiro

- Informações duplicadas entre Sienge e controles financeiros paralelos em planilha.

- Conciliação manual entre medição de empreiteiro, orçamento e fluxo de caixa.

Aprovação Regulatória (novo domínio)

NOVO / ALTERADO NESTA REVISÃO — gargalo identificado nesta revisão; ausente na v1.0 do PDIDE e no Workbook.

- Status de protocolos junto à Prefeitura de Florianópolis (Aprova Digital) acompanhado manualmente, sem integração com o cronograma interno.

- Nenhum indicador de origem definida para o tempo de aprovação externa antes desta revisão, apesar de o indicador já existir cadastrado (IND-010) no Workbook.

- Atrasos de aprovação identificados apenas de forma reativa, quando já impactam o cronograma físico ou o lançamento comercial.

Dados (transversal)

- Ausência de identidade mestra (Master Data Management) reconhecida pela empresa entre os sistemas de origem.

- Classificação de dados existente (Workbook, 6 níveis) ainda não vinculada linha a linha ao cadastro mestre de indicadores.

## 4.3 Desperdícios de informação (lente Lean Construction)

| Desperdício Lean | Manifestação na cadeia de informação |
| --- | --- |
| Superprodução | Múltiplas planilhas paralelas reproduzindo o mesmo dado com pequenas variações. |
| Espera | Atraso na tomada de decisão por dependência de consolidação manual de relatórios, incl. status de aprovação regulatória. |
| Transporte | Dados “transportados” manualmente entre sistemas via exportação/importação de planilha. |
| Processamento excessivo | Redigitação de quantitativos e medições já existentes em outro sistema. |
| Estoque (de informação) | Documentos e revisões acumuladas sem controle de versão vigente fora do módulo Controle de Revisões. |
| Movimentação | Busca de qual arquivo/pasta contém a informação ou versão correta. |
| Defeitos | Inconsistência entre indicadores de diferentes áreas para o mesmo projeto/obra, pela ausência de identidade mestra. |

## 4.4 Riscos identificados

| Categoria | Risco | Impacto potencial |
| --- | --- | --- |
| Engenharia | Execução baseada em revisão de projeto desatualizada | Retrabalho físico, custo de demolição/refação |
| Financeiro | Divergência entre medição, orçamento e fluxo de caixa | Perda de margem, decisão de caixa incorreta |
| Jurídico/Regulatório | Ausência de trilha de aprovação de alterações contratuais e de status regulatório junto à Prefeitura | Fragilidade em disputas contratuais, auditorias e atraso de lançamento |
| Operacional | Dependência de conhecimento tácito de colaboradores-chave | Perda de continuidade em caso de desligamento |
| Governança | Indicadores divergentes entre áreas na mesma reunião de diretoria, e acesso a indicador sensível por perfil não autorizado | Perda de confiança nos dados corporativos e exposição indevida de informação confidencial |

# 5. Mapa de Processos: AS IS → TO BE

## 5.1 Processo: Do Projeto ao Quantitativo

| Etapa | AS IS | TO BE |
| --- | --- | --- |
| Origem do dado | Modelo/projeto em CAD, quantitativo extraído manualmente em planilha | Modelo BIM federado no CDE, quantitativo extraído automaticamente (BIM 5D) |
| Validação | Conferência manual por engenheiro, sem registro formal | Validação no CDE com status de revisão e aprovação eletrônica (módulo Controle de Revisões) |
| Disponibilização | Planilha enviada por e-mail para Planejamento/Compras | Quantitativo publicado via API para SIGI, consumido por Sienge e Compras |
| Versionamento | Inexistente; risco de uso de versão obsoleta | Controle de revisão conforme ISO 19650 (WIP/Compartilhado/Publicado), já operacional no Workbook |

## 5.2 Processo: Do Orçamento ao Pedido de Compra

| Etapa | AS IS | TO BE |
| --- | --- | --- |
| Base de quantitativo | Redigitado a partir da planilha de Projetos | Importado automaticamente do SIGI via API, identificado pela chave ID_SIGI_EMP |
| Geração do pedido | Elaborado manualmente no Sienge a partir de planilha paralela | Gerado com rastreabilidade direta ao item de orçamento e ao projeto de origem |
| Aprovação | Fluxo informal por e-mail | Workflow eletrônico de aprovação com alçada e trilha de auditoria |
| Rastreabilidade | Não é possível ligar pedido → orçamento → projeto | Rastreabilidade ponta a ponta projeto → orçamento → pedido → contrato |

## 5.3 Processo: Do Avanço Físico à Medição e ao Financeiro

| Etapa | AS IS | TO BE |
| --- | --- | --- |
| Registro de avanço | Planilha de campo, consolidada manualmente | Apontamento no módulo Diário, integrado ao SIGI |
| Medições | Calculada em planilha paralela ao ERP | Calculada no Sienge/SIGI a partir das entregas (avanço) validadas (Construmanager) |
| Atualização do cronograma | Manual, com defasagem de dias/semanas | Sincronização automática entre medição e cronograma |
| Indicador financeiro | Recalculado em planilha externa ao ERP | Dashboard Executivo com dado único, atualizado em tempo real |

## 5.4 Processo: Gestão Documental e de Revisões de Projeto

| Etapa | AS IS | TO BE |
| --- | --- | --- |
| Repositório | Pastas de servidor/Drive sem controle de acesso ou revisão | CDE único (ISO 19650) com controle de status e permissão — módulo Controle de Revisões |
| Identificação de versão vigente | Não padronizada; depende de quem envia o arquivo | Codificação e status de container de informação padronizados (CHAVE_REVISAO) |
| Distribuição | E-mail e grupos de mensagem | Notificação automática via workflow (NOT-020) a todos os envolvidos |
| Auditoria | Inexistente | Histórico completo de quem alterou, quando e o que mudou (aba 17_AUDITORIA) |

## 5.5 Processo: Aprovação Regulatória (novo)

NOVO / ALTERADO NESTA REVISÃO — processo novo, criado nesta revisão para cobrir o domínio Aprova Digital.

| Etapa | AS IS | TO BE |
| --- | --- | --- |
| Abertura de protocolo | Protocolado manualmente junto à Prefeitura de Florianópolis, sem registro no SIGI | Status capturado via API/Webhook do Aprova Digital e vinculado ao ID_SIGI_EMP |
| Acompanhamento | Consulta manual e esporádica ao portal da Prefeitura | Painel de acompanhamento com indicador IND-010 atualizado automaticamente |
| Pendências | Identificadas apenas quando bloqueiam o cronograma | Gatilho GT-021 antecipa pendência de protocolo sem movimentação |
| Distribuição da informação | Não compartilhada de forma estruturada com Planejamento/Diretoria | Notificação automática (NOT-021) a Planejamento e, em caso crítico, à Diretoria |

# 6. Arquitetura Atual (AS IS)

A camada de aplicações atual é composta por quatro sistemas corporativos que não compartilham uma base de dados comum, complementados por controles paralelos e por um quinto sistema externo — o Aprova Digital da Prefeitura de Florianópolis — hoje totalmente fora da arquitetura corporativa.

## 6.1 Mapa de sistemas atual

| Sistema | Função principal | Quem alimenta | Integração hoje |
| --- | --- | --- | --- |
| Sienge | ERP corporativo (financeiro, suprimentos, contratos) | Financeiro, Compras, Contabilidade | Nenhuma integração automatizada com os demais sistemas |
| Construmanager | Gestão de obra / planejamento físico | Planejamento, Engenharia de campo | Isolado; dados exportados manualmente para planilha |
| HINC | Controle setorial específico | Área técnica correspondente | Isolado; sem API consumida por terceiros |
| ConstruFlow | Fluxo/controle de projetos | Múltiplas áreas | Isolado; sobreposição parcial com controles em planilhas e cronogramas |
| Aprova Digital (Prefeitura de Florianópolis) | Tramitação de aprovações e protocolos legais do empreendimento | Planejamento, Jurídico | Inexistente; acompanhamento manual via portal da Prefeitura |
| Planilhas Excel/Sheets | Controles paralelos diversos (quantitativo, viabilidade, financeiro) | Todas as áreas | “Cola” manual entre os sistemas oficiais |
| Workbook de Governança do SIGI | Controle de revisões, quadros de áreas, viabilidade, diário, painéis e indicadores | Engenharia, Projetos, Incorporação | Módulos operacionais já em produção; ainda não conectado aos sistemas externos |

## 6.2 Fluxo de informação atual (texto-diagrama)

- Projeto (PDF) → [manual] → Planilha de Quantitativo → [manual] → Planejamento (Construmanager)

- Planilha de Quantitativo → [manual] → Compras (Sienge), sem vínculo de origem

- Medição de campo (planilha) → [manual] → Sienge (Financeiro), sem sincronismo com cronograma

- HINC e ConstruFlow → [isolados] → alimentam relatórios próprios, não visíveis às demais áreas

- Aprova Digital → [consulta manual] → conhecimento tácito de Planejamento, sem registro estruturado

- Relatórios gerenciais → [manual] → Consolidação em planilha para apresentação à Diretoria

Cada seta “[manual]” representa um ponto de redigitação, retrabalho e risco de erro/desatualização — alvo direto das integrações propostas na Seção 9.

## 6.3 Redundâncias e pontos de retrabalho identificados

| Dado duplicado | Onde aparece hoje | Retrabalho gerado |
| --- | --- | --- |
| Quantitativo de insumos | Projeto, planilha de orçamento, Sienge (compra) | Redigitação em até 3 pontos; risco de divergência |
| Cronograma físico | Construmanager e planilhas de planejamento paralelas | Atualização duplicada; defasagem entre versões |
| Medições | Planilhas internas dos setores e Sienge (financeiro) | Conciliação manual mensal |
| Identificação de empreendimento | Nomes/códigos distintos em Sienge, Construmanager, Aprova Digital e Workbook | Impossibilidade de consolidar indicadores por empreendimento sem trabalho manual |
| Status de revisão de projeto | E-mail, pasta compartilhada e conhecimento tácito da equipe | Retrabalho e risco de uso de versão obsoleta |

# 7. Arquitetura Futura (TO BE) — SIGI Integration Hub

A arquitetura futura reorganiza o ecossistema em quatro camadas — Negócio, Dados, Aplicações e Tecnologia — com o SIGI posicionado como camada de orquestração, consolidação e inteligência entre os sistemas de origem, agora incluindo o domínio regulatório.

## 7.1 Visão geral da arquitetura em camadas

| Camada TOGAF | Componentes | Papel na arquitetura |
| --- | --- | --- |
| Negócio | Processos redesenhados (Seção 5), papéis de governança (Seção 8) | Define como a informação deve fluir entre as áreas, incl. aprovação regulatória |
| Dados | Modelo de dados corporativo, catálogo de dados, identidade mestra (ID_SIGI_EMP), Single Source of Truth | Garante que cada dado tenha origem única, definição padronizada e chave de relacionamento entre sistemas |
| Aplicações | Sienge, Construmanager, HINC, ConstruFlow, Aprova Digital, BIM, CDE, Workbook de Governança, SIGI, Power BI | Sistemas de origem + camada de consolidação (SIGI) + camada analítica |
| Tecnologia | APIs, middleware/ETL, banco de dados corporativo, nuvem (Microsoft 365 / Google Workspace) | Infraestrutura que viabiliza a integração e a automação |

## 7.2 O SIGI Integration Hub

NOVO / ALTERADO NESTA REVISÃO — nome e conceito formalizados nesta revisão, a partir do fluxo já esboçado na aba 18_INTEGRACOES do Workbook.

O SIGI não substitui o ERP nem os demais sistemas: ele consolida, padroniza e disponibiliza a informação que hoje está fragmentada, tornando-se a fonte única de verdade para indicadores gerenciais e para a visão integrada de obra — incluindo, a partir desta versão, o status de aprovação regulatória.

SISTEMAS EXTERNOS

Sienge · Construmanager · Aprova Digital (Prefeitura de Florianópolis) · HINC · ConstruFlow · BIM/CDE

↓ API / ETL / Webhooks (sem redigitação) ↓

CAMADA DE INTEGRAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO — SIGI INTEGRATION HUB

Identidade mestra (ID_SIGI_EMP) · Regras de governança · Padronização de nomenclatura · Trilha de auditoria

↓ dados consolidados e auditáveis ↓

CAMADA ANALÍTICA E DE DECISÃO

Power BI (dashboards segmentados por acesso) · Workflows de aprovação · Alertas (Gatilhos/Notificações)

↔ CAMADA DE COLABORAÇÃO: Microsoft 365 / Google Workspace

- Recebe dados via API/ETL de Sienge, Construmanager, HINC, ConstruFlow e Aprova Digital — nunca por redigitação.

- Consome o modelo BIM e o CDE para quantitativos e status documental.

- Aplica a chave mestra ID_SIGI_EMP para relacionar o mesmo empreendimento entre todos os sistemas.

- Aplica regras de qualidade, padronização e classificação de dados definidas pela governança (Seção 8).

- Publica dados consolidados para o Power BI em dashboards segmentados por nível de acesso e para workflows de aprovação.

- Mantém trilha de auditoria de toda informação que orquestra.

## 7.3 Identidade Mestra de Dados (Master Data Management)

NOVO / ALTERADO NESTA REVISÃO — seção nova nesta revisão.

Para que o SIGI Integration Hub seja de fato uma fonte única, adota-se uma identidade mestra por empreendimento:

- ID_SIGI_EMP — identifica o empreendimento de forma única dentro do SIGI, relacionando-se ao empreendimento no Sienge (código financeiro), ao projeto no Construmanager (código de projeto), ao protocolo no Aprova Digital (número de processo) e às chaves já existentes no Workbook (CHAVE_UNIDADE e CHAVE_DOCUMENTO, no nível de unidade e documento).

- Data Owner sugerido: Gerência de Incorporação/PMO, já responsável pelos “Indicadores consolidados de obra” no catálogo de dados (Seção 8.3).

## 7.4 Ambiente Comum de Dados (CDE) — ISO 19650

| Estado (ISO 19650) | Significado | Quem acessa |
| --- | --- | --- |
| Em elaboração (WIP) | Documento em desenvolvimento pelo autor | Autor e equipe imediata |
| Compartilhado | Disponível para coordenação entre disciplinas | Equipes de projeto e engenharia envolvidas |
| Publicado | Aprovado e vigente para uso em obra e compras | Toda a organização (obra, compras, planejamento) |
| Arquivado | Histórico de revisões anteriores, preservado para auditoria | Consulta controlada / auditoria |

## 7.5 Diagrama textual da arquitetura futura

- Camada de Origem: Sienge · Construmanager · HINC · ConstruFlow · Aprova Digital · BIM/CDE

- ↓ integração via API / ETL / Webhooks (sem redigitação) ↓

- Camada de Integração e Consolidação: SIGI Integration Hub (barramento de dados + identidade mestra + regras de governança)

- ↓ dados consolidados e auditáveis ↓

- Camada Analítica e de Decisão: Power BI (dashboards segmentados) · Workflows de aprovação · Alertas

- ↔ Camada de Colaboração: Microsoft 365 / Google Workspace

## 7.6 Alternativas de mercado avaliadas

| Solução | Camada | Custo relativo | Aderência ao cenário atual |
| --- | --- | --- | --- |
| Autodesk Construction Cloud | CDE / BIM | Alto | Alta para BIM 5D; requer integração customizada com Sienge |
| Oracle Aconex | CDE documental | Alto | Forte em grandes contratos multi-stakeholder; overqualified para o porte atual |
| Procore | Gestão de obra / CDE | Médio-alto | Boa aderência a obras, mas sobreposição com Construmanager |
| Bentley ProjectWise | CDE / engenharia | Alto | Forte em infraestrutura pesada; complexidade de implantação elevada |
| Microsoft Power Platform | Automação / apps low-code | Médio | Alta aderência — já no ecossistema Microsoft 365 da empresa |
| Google Cloud / Workspace | Colaboração / automação leve | Baixo-médio | Alta aderência se a empresa já usa Google Sheets/Drive |
| Power BI | Camada analítica | Baixo-médio | Recomendado como ferramenta padrão de dashboards do SIGI |

Recomendação: priorizar Microsoft Power Platform e/ou Google Workspace para automação leve (Onda 1-2) e avaliar Autodesk Construction Cloud apenas se o CDE nativo do SIGI não atender aos requisitos de BIM 5D na Onda 3.

# 8. Governança dos Dados (DAMA-DMBOK)

A Governança de Dados é pré-requisito, não consequência, da integração técnica. Sem papéis definidos, catálogo de dados e classificação de acesso vinculada ao cadastro de indicadores, qualquer integração automatizará a bagunça existente em vez de resolvê-la.

## 8.1 Papéis e responsabilidades

| Papel | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Data Governance Council | Grupo diretivo (Diretoria + TI + Engenharia) que aprova políticas e prioridades de dados |
| Data Owner (por domínio) | Gestor de área responsável pela qualidade e definição de um domínio de dado (ex.: orçamento, cronograma, aprovação regulatória) |
| Data Steward | Responsável operacional pela aplicação diária das regras de qualidade e padronização |
| Custodiante de TI | Responsável pela infraestrutura, segurança e disponibilidade técnica dos dados |
| Usuário de negócio | Consumidor da informação; reporta inconsistências ao Data Steward de seu domínio |

## 8.2 Matriz RACI — Governança de Dados

| Atividade | Diretoria | Data Owner | Data Steward | TI | Usuário |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definir política de governança | A | C | I | C | I |
| Aprovar novo domínio de dado | A | R | C | C | I |
| Manter catálogo de dados atualizado | I | A | R | C | I |
| Corrigir inconsistência identificada | I | A | R | C | R |
| Gerir segurança e acesso | I | C | C | R/A | I |
| Auditar qualidade dos dados | I | A | R | C | I |
| Acompanhar status de aprovação regulatória (Aprova Digital) | I | A | R | C | I |

R = Responsável pela execução · A = Aprova/Responde pelo resultado · C = Consultado · I = Informado

## 8.3 Catálogo de Dados corporativo (estrutura proposta)

| Domínio de dado | Sistema de origem oficial | Data Owner sugerido |
| --- | --- | --- |
| Quantitativo de projeto | BIM / CDE | Gerência de Engenharia |
| Orçamento de obra | Sienge | Gerência de Orçamento/Engenharia |
| Cronograma físico e projetos | Construmanager | Gerência de Planejamento |
| Medições | Sienge / HINC | Gerência de Planejamento/Financeiro |
| Contratos e pedidos de compra | Sienge | Gerência de Suprimentos |
| Documentação e revisões de projeto | CDE / Workbook (Controle de Revisões) | Gerência de Projetos |
| Aprovação regulatória e protocolos | Aprova Digital | Gerência de Incorporação/PMO |
| Identidade mestra de empreendimento (ID_SIGI_EMP) | SIGI Integration Hub | Gerência de Incorporação/PMO |
| Indicadores consolidados de obra | SIGI / Workbook | Gerência de Engenharia / PMO |

## 8.4 Dados e documentos como ativos — ISO 55001

- Cada ativo de informação possui um responsável (Data Owner) e um ciclo de vida definido (criação, revisão, publicação, arquivamento).

- O valor do ativo é medido pelo seu uso na tomada de decisão, não apenas pelo custo de produção.

- O risco de perda, corrupção ou uso de versão obsoleta do ativo é formalmente avaliado (Seção 4.4) e mitigado via CDE.

## 8.5 Política de qualidade de dados

| Dimensão de qualidade | Regra aplicada |
| --- | --- |
| Unicidade | Cada dado possui um único sistema de origem oficial (Seção 8.3) |
| Completude | Campos obrigatórios definidos por domínio; bloqueio de publicação incompleta |
| Consistência | Validação automática entre sistemas integrados via SIGI Integration Hub antes da consolidação |
| Atualidade | Dados consolidados no SIGI não podem exceder um prazo de defasagem definido por domínio |
| Rastreabilidade | Toda alteração registra autor, data e sistema de origem (log de auditoria) |
| Identidade única | Todo registro relacionado a um empreendimento carrega a chave ID_SIGI_EMP |

## 8.6 Classificação e Governança dos Indicadores

NOVO / ALTERADO NESTA REVISÃO — seção nova nesta revisão, vinculando a classificação de dados do Workbook (aba 16_CLASS_DADOS) ao cadastro mestre de indicadores (aba 13_INDICADORES).

Todo indicador do SIGI passa a possuir uma coluna de Categoria da Informação, garantindo que a informação seja disponibilizada conforme necessidade de conhecimento (Need to Know):

| Categoria | Descrição | Painel de destino |
| --- | --- | --- |
| Público | Informações institucionais e de comunicação externa | Dashboard Institucional |
| Externo | Dados de terceiros / integrações externas, incl. Aprova Digital | Dashboard Institucional / Regulatório |
| Interno | Indicadores operacionais do dia a dia | Dashboard Operacional |
| Restrito | Desempenho, desvios e produtividade gerencial | Dashboard Gerencial |
| Confidencial | Custos estratégicos e indicadores executivos (CUB, IFVC, VGV) | Dashboard Executivo |
| Crítico | Indicadores de sistema, chaves e auditoria | Painel Técnico |

# 9. Plano de Integrações

## 9.1 Matriz de integração por sistema

| Sistema | O que integrar | Via recomendada | Nativo/Custom |
| --- | --- | --- | --- |
| Sienge | Orçamento, contratos, pedidos de compra, financeiro → SIGI | API REST do Sienge (nativa) + middleware ETL | Nativo (API já disponível) |
| Construmanager | Cronograma físico e avanço de obra → SIGI | API/exportação estruturada + middleware | Depende de disponibilidade de API; validar com fornecedor |
| HINC | Dados setoriais (medições/insumos) → SIGI | Exportação estruturada (CSV/API) + ETL agendado | Provável desenvolvimento (custom) |
| ConstruFlow | Fluxos de aprovação e controle de processo → SIGI | API ou webhook de eventos | A validar com fornecedor |
| Aprova Digital (Prefeitura de Florianópolis) | Protocolos, tramitações e status de aprovação legal → SIGI | API / Webhook oficial da Prefeitura | Dependente de disponibilidade de API pública — validar antes de comprometer prazo |
| BIM (modelos) | Quantitativo, status de projeto → CDE → SIGI | IFC/BCF + API do CDE | Custom (implantação do CDE) |
| Planilhas críticas remanescentes | Migração de dados residuais para os sistemas de origem | Importação assistida + descontinuação programada | Custom (projeto de migração) |

## 9.2 Priorização (complexidade x benefício x risco)

| Integração | Prioridade | Complexidade | Benefício | Risco de não fazer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sienge ↔ SIGI (financeiro/compras) | Alta | Média | Alto | Alto — impacta caixa e margem |
| BIM/CDE → Quantitativo/Orçamento | Alta | Alta | Alto | Alto — retrabalho de engenharia |
| Construmanager ↔ SIGI (cronograma) | Alta | Média | Alto | Médio-alto — decisão de prazo |
| CDE — Gestão documental de revisões | Alta | Média | Alto | Alto — risco jurídico e de engenharia |
| Aprova Digital → SIGI (aprovação regulatória) | Alta | Média-alta (depende de API oficial) | Alto | Alto — atraso de lançamento sem visibilidade |
| HINC → SIGI | Média | Média-alta | Médio | Médio |
| ConstruFlow → SIGI | Média | A validar | Médio | Médio |
| Power BI (camada analítica sobre SIGI) | Alta | Baixa | Alto | Médio — decisão sem visibilidade |
| Descontinuação de planilhas paralelas | Alta | Baixa-média | Alto | Alto — perpetuação da fragmentação |

# 10. Automações

| Tecnologia | Aplicação recomendada |
| --- | --- |
| APIs / Webhooks | Integração em tempo real entre Sienge, Construmanager, HINC, ConstruFlow, Aprova Digital e SIGI |
| ETL agendado | Consolidação periódica de dados de sistemas sem API em tempo real (ex.: HINC) |
| Power Automate | Workflows de aprovação (compras, revisão de projeto) e notificações automáticas, incl. GT-021/NOT-021 (pendência regulatória) |
| Apps Script (Google) | Automação leve em planilhas remanescentes durante a fase de transição/migração |
| Python | Rotinas de validação de qualidade de dados, aplicação da chave ID_SIGI_EMP e cargas de migração de planilhas legadas |
| OCR | Digitalização e leitura automática de documentos de campo e notas fiscais/medições em papel |
| BIM (extração 5D) | Geração automática de quantitativo a partir do modelo federado no CDE |
| IA / Analítica preditiva | Alertas de desvio de prazo/custo/aprovação regulatória e priorização de risco (Onda 4, Seção 12) |

# 11. Indicadores de Acompanhamento (KPIs)

## 11.1 KPIs de maturidade e adoção

| Indicador | Meta ao final da Onda 4 (mês 24) |
| --- | --- |
| Maturidade digital média (5 dimensões) | Nível 4 de 5 |
| % de sistemas corporativos integrados ao SIGI | 100% dos 5 sistemas (Sienge, Construmanager, HINC, ConstruFlow, Aprova Digital) |
| % de planilhas paralelas críticas descontinuadas | ≥ 80% |
| % de projetos com quantitativo extraído via BIM/CDE | ≥ 70% dos projetos ativos |
| Nº de domínios de dado com Data Owner formalizado | 100% dos domínios do catálogo (Seção 8.3), incl. aprovação regulatória |
| % de indicadores com Categoria da Informação classificada | 100% dos 35 indicadores do cadastro mestre |

## 11.2 KPIs de impacto operacional

| Indicador | Baseline (estimado) | Meta |
| --- | --- | --- |
| Tempo médio de consolidação de relatório gerencial | Dias | Horas / tempo real |
| Nº de pontos de redigitação manual por processo crítico | ≥ 3 por processo | 0-1 por processo |
| Taxa de divergência entre indicadores de áreas distintas | Recorrente (não medida hoje) | Divergência zero (fonte única) |
| Tempo de acesso à versão vigente de um projeto | Minutos/horas (busca manual) | Imediato via CDE |
| Tempo médio de aprovação externa (IND-010) | Não consolidado / disperso | Painel atualizado automaticamente via Aprova Digital |

## 11.3 Governança dos indicadores

- Todos os KPIs acima passam a ser calculados a partir da base única do SIGI, nunca de planilha paralela.

- Cada KPI possui um Data Owner responsável por sua definição e revisão trimestral, e uma Categoria da Informação definida conforme a Seção 8.6.

- O painel de indicadores é publicado em Power BI, segmentado por nível de acesso (Institucional, Operacional, Gerencial, Executivo), com atualização automática a partir da Onda 2.

# 12. Roadmap de Implantação do SIGI por Ondas

## 12.1 Visão geral das ondas

| Onda | Horizonte | Foco central |
| --- | --- | --- |
| Onda 0 — Fundação | Meses 1-3 | Governança, catálogo de dados, identidade mestra (ID_SIGI_EMP), quick wins |
| Onda 1 — Integração Core | Meses 4-9 | Integração Sienge ↔ SIGI, CDE inicial, primeiros dashboards Power BI |
| Onda 2 — Expansão | Meses 10-15 | Integração Construmanager, HINC, ConstruFlow e Aprova Digital; automação de workflows |
| Onda 3 — BIM e Automação Avançada | Meses 16-20 | Integração BIM 5D completa, OCR, descontinuação de planilhas críticas |
| Onda 4 — Inteligência e Otimização | Meses 21-24 | Analítica preditiva, IA para alertas, consolidação da governança |

## 12.2 Onda 0 — Fundação (Quick Wins, meses 1-3)

- Formalizar o Data Governance Council e nomear Data Owners por domínio, incluindo o novo domínio de aprovação regulatória (Seção 8.1).

- Construir o catálogo de dados corporativo inicial, já incluindo a chave mestra ID_SIGI_EMP (Seção 8.3 e 7.3).

- Desenho técnico detalhado do SIGI Integration Hub (arquitetura, modelo de dados, requisitos de integração).

- Quick win: consolidar em Power BI, a partir de exportações estruturadas, o primeiro dashboard unificado de S-curve física x financeira.

- Quick win: adicionar a coluna Categoria da Informação ao cadastro mestre de indicadores já existente no Workbook.

## 12.3 Onda 1 — Integração Core (meses 4-9)

- Implantar integração API entre Sienge e SIGI (financeiro, compras, contratos).

- Implantar CDE inicial para gestão de revisões de projeto (ISO 19650: WIP/Compartilhado/Publicado), estendendo o módulo Controle de Revisões já existente.

- Publicar os primeiros dashboards corporativos segmentados por nível de acesso (custo e prazo consolidados).

- Iniciar descontinuação das planilhas financeiras paralelas de maior risco.

## 12.4 Onda 2 — Expansão (meses 10-15)

- Integrar Construmanager (cronograma físico) ao SIGI.

- Integrar HINC e ConstruFlow via ETL/API ao SIGI.

- Integrar Aprova Digital via API/Webhook oficial, ativando o módulo de Governança Regulatória (GT-021/NOT-021).

- Implantar workflows digitais de aprovação (compras e revisão de projeto) via Power Automate.

## 12.5 Onda 3 — BIM e Automação Avançada (meses 16-20)

- Integrar extração de quantitativo BIM 5D diretamente ao orçamento (SIGI/Sienge).

- Avaliar necessidade de plataforma de mercado complementar para CDE/BIM (Seção 7.6).

- Implantar OCR para digitalização de documentos de campo e notas remanescentes em papel.

- Descontinuar formalmente as planilhas paralelas críticas remanescentes (meta ≥ 80%, Seção 11.1).

## 12.6 Onda 4 — Inteligência e Otimização (meses 21-24)

- Implantar alertas preditivos de desvio de prazo, custo e aprovação regulatória baseados nos dados consolidados do SIGI.

- Consolidar auditoria de governança de dados e revisão de papéis (Data Owners/Stewards).

- Avaliação de maturidade final e definição do ciclo de melhoria contínua pós-programa.

# 13. Cronograma, Investimento e Retorno

## 13.1 Cronograma macro

| Onda | Início | Término | Principais entregáveis |
| --- | --- | --- | --- |
| Onda 0 | Mês 1 | Mês 3 | Governança formalizada, catálogo de dados, identidade mestra, quick wins |
| Onda 1 | Mês 4 | Mês 9 | SIGI-Sienge integrado, CDE inicial, dashboards iniciais |
| Onda 2 | Mês 10 | Mês 15 | Demais sistemas integrados (incl. Aprova Digital), workflows digitais |
| Onda 3 | Mês 16 | Mês 20 | BIM 5D integrado, OCR, planilhas críticas descontinuadas |
| Onda 4 | Mês 21 | Mês 24 | Analítica preditiva, ciclo de melhoria contínua |

## 13.2 Estrutura de investimento (categorias)

| Categoria | Descrição | Peso relativo estimado |
| --- | --- | --- |
| Desenvolvimento do SIGI Integration Hub | Plataforma de integração/consolidação e sua infraestrutura | 35% |
| Integrações (APIs/ETL) | Desenvolvimento e homologação das integrações da Seção 9, incl. Aprova Digital | 25% |
| CDE / BIM | Implantação do ambiente comum de dados e fluxo BIM 5D | 20% |
| Governança e capacitação | Estruturação da governança (Seção 8) e treinamento (Seção 15) | 10% |
| Ferramentas complementares | Licenciamento de Power BI/Power Platform e eventuais soluções de mercado | 10% |

## 13.3 Premissas de ROI

- Redução de horas de redigitação manual entre sistemas (Seção 6.3) — ganho de produtividade das equipes de Engenharia, Compras e Planejamento.

- Redução de retrabalho de engenharia por uso de projeto/quantitativo desatualizado (Seção 4.4).

- Redução do ciclo de consolidação de relatórios gerenciais, acelerando decisões de caixa e de obra.

- Redução de atrasos de lançamento comercial por falta de visibilidade sobre aprovação regulatória.

Recomenda-se validar o ROI absoluto na Onda 0, quando os quick wins permitirão medir o baseline real de horas de retrabalho por área.

# 14. Gestão da Mudança

## 14.1 Riscos culturais identificados

- Resistência de gestores que hoje têm domínio individual sobre seus controles em planilha.

- Receio de perda de autonomia ou de “exposição” de indicadores antes informais.

- Curva de aprendizado das novas ferramentas (CDE, SIGI, dashboards segmentados).

- Risco de “vida dupla”: manter a planilha antiga “por garantia” enquanto usa o novo sistema.

## 14.2 Estratégia de mudança

| Alavanca | Ação |
| --- | --- |
| Patrocínio executivo | Diretoria comunica publicamente o programa e participa dos marcos de cada onda |
| Quick wins visíveis | Onda 0 entrega ganho tangível em 90 dias para gerar credibilidade ao programa |
| Embaixadores por área | Um representante de cada área participa do desenho das novas rotinas, incl. Planejamento para o novo módulo regulatório |
| Descontinuação programada | Data definida para desligamento de cada planilha paralela, evitando a “vida dupla” |
| Reconhecimento | Áreas que atingem suas metas de adoção são reconhecidas formalmente pela Diretoria |

## 14.3 Papéis na gestão da mudança

- Patrocinador executivo: membro da Diretoria, remove bloqueios e garante prioridade do programa.

- Gestor do Programa PDIDE: coordena as ondas, o cronograma e a comunicação entre áreas.

- Embaixadores de área: replicam a mudança em suas equipes e reportam resistências ao Gestor do Programa.

# 15. Plano de Comunicação e Capacitação

## 15.1 Comunicação

| Público | Mensagem-chave | Frequência |
| --- | --- | --- |
| Diretoria | Progresso das ondas, KPIs de impacto, decisões pendentes | Mensal |
| Gerências (Engenharia, Obras, Planejamento, Compras, Financeiro) | Mudanças de processo aplicáveis à área, cronograma de descontinuação de planilhas | Quinzenal durante a onda ativa em sua área |
| Equipes operacionais | Como usar as novas ferramentas, onde buscar suporte | No lançamento de cada integração/onda |

## 15.2 Capacitação

- Trilha de capacitação por papel: Data Owner/Steward, usuário de CDE, usuário de dashboards Power BI segmentados por nível de acesso.

- Treinamento prático vinculado ao lançamento de cada integração (aprender no momento do uso, não antecipado).

- Material de referência rápida (guias curtos) disponibilizado no próprio ambiente do SIGI/CDE.

- Canal de suporte dedicado durante os primeiros 60 dias de cada onda, com os embaixadores de área como primeira linha de atendimento.

# 16. Conclusão

A empresa não enfrenta uma carência de sistemas — enfrenta uma carência de integração, governança e fonte única de verdade. Os sistemas corporativos hoje em uso (Sienge, Construmanager, HINC e ConstruFlow), somados ao Aprova Digital para o domínio regulatório, possuem capacidade suficiente para sustentar a operação; o que falta é a camada que os conecta, padroniza e transforma em inteligência acionável.

Este Plano Diretor, em sua versão consolidada, propõe exatamente essa camada: o SIGI Integration Hub, apoiado em uma arquitetura corporativa de dados (TOGAF), identidade mestra entre sistemas, processos redesenhados (BPM CBOK), um ambiente comum de dados aderente à ISO 19650, governança formal de dados com classificação vinculada aos indicadores (DAMA-DMBOK), gestão de ativos de informação (ISO 55001) e um roadmap de implantação por ondas governado nos moldes do PMBOK — unificado, a partir desta versão, com os módulos operacionais já em produção no Workbook de Governança do SIGI.

A execução bem-sucedida deste plano depende menos de tecnologia e mais de decisão: patrocínio executivo contínuo, formalização real da governança de dados desde a Onda 0, e disciplina para descontinuar as planilhas paralelas à medida que cada integração entra em produção. Com essas condições atendidas, a empresa avança do Nível 2 (Reativo/Fragmentado) para o Nível 4 (Integrado/Gerenciado) de maturidade digital em 24 meses, com o SIGI consolidado como a fonte única de verdade da Engenharia — incluindo, pela primeira vez, o domínio de aprovação regulatória.

Este documento deve ser tratado como um artefato vivo: revisado ao final de cada onda, com metas e prioridades recalibradas conforme os aprendizados da implantação.