SIGI Sistema Integrado de Governança da Incorporação ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Manual Técnico de Entrega BIM Documento 02 · Técnico-Operacional · BEP Corporativo Versão 1.0 · 2026 Coordenação de Projetos · Engenharia & Incorporação

PARÂMETROS · BIM · SHARED PARAMETERS · NOMENCLATURAS · CHECKLIST

Índice

01.  Introdução

02.  Escopo e Aplicabilidade

03.  Fluxo SIGI — Entrega de Modelos

04.  Entregáveis BIM

05.  Estrutura de Pastas

06.  Nomenclatura de Arquivos

07.  Controle de Revisões

08.  Shared Parameters — Parâmetros Compartilhados

09.  Project Parameters — Parâmetros de Projeto

10.  Area Plans — Vistas de Área

11.  Rooms — Ambientes

12.  Schedules — Tabelas Extraídas

13.  Famílias Parametrizadas

14.  Codificação de Elementos

15.  Nomenclatura Interna

16.  Controle de Qualidade

17.  Checklist de Entrega

18.  Compatibilização BIM

19.  Critérios de Aceite

20.  Extração Automática

21.  Integração com o SIGI

22.  Glossário BIM

23.  Histórico de Revisões

24.  Anexos

Capítulo 01 — Introdução

01. Introdução

Este Manual Técnico de Entrega BIM é o documento operacional que define todos os requisitos para a entrega, estruturação e integração dos modelos BIM ao SIGI — Sistema Integrado de Governança da Incorporação.

Enquanto o Manual Corporativo de Governança BIM (Documento 01) apresenta a filosofia e os princípios do sistema, este documento contém as especificações técnicas que devem ser seguidas por todas as equipes de projeto.

Objetivo deste documento

▸ Definir parâmetros, Shared Parameters e Project Parameters obrigatórios

▸ Estabelecer nomenclaturas, estrutura de pastas e controle de revisões

▸ Especificar a estrutura de Area Plans, Rooms e Schedules no Revit

▸ Apresentar os critérios de aceite para integração com o SIGI

▸ Documentar o checklist de entrega e os requisitos de qualidade

✔ BOAS PRÁTICAS: Este documento deve ser consultado antes de cada entrega e revisado a cada nova fase do projeto. Dúvidas devem ser direcionadas à Coordenação de Projetos.

Capítulo 02 — Escopo e Aplicabilidade

02. Escopo e Aplicabilidade

Aplicabilidade

Este manual aplica-se a todos os projetos desenvolvidos para ou em parceria com a empresa, incluindo:

▸ Projetos de arquitetura (ARQ)

▸ Projetos estruturais (EST)

▸ Projetos de instalações hidráulicas e sanitárias (HID)

▸ Projetos de instalações elétricas e de telecomunicações (ELE)

▸ Projetos de ar-condicionado e ventilação (ACL)

▸ Projetos de prevenção e combate a incêndio (PCI)

▸ Projetos de fundações e contenções (FUN)

▸ Compatibilização entre disciplinas (COORD)

Fases de Projeto Abrangidas

| Código | Fase | Nível de Detalhe BIM | Parâmetros Obrigatórios |
| --- | --- | --- | --- |
| EP | Estudo Preliminar | ND100 / LOD 100 | Identificação, tipologia, áreas estimadas |
| AP | Anteprojeto | ND200 / LOD 200 | Identificação, áreas, pavimento, unidade |
| PL | Projeto Legal | ND300 / LOD 300 | Todos os parâmetros de área e identificação |
| PE | Projeto Executivo | ND400 / LOD 400 | Todos os parâmetros — 100% preenchidos |
| AS | As Built | ND500 / LOD 500 | Todos os parâmetros + dados de execução |

⚠ ATENÇÃO: Modelos entregues sem os parâmetros obrigatórios da fase correspondente serão devolvidos para correção antes de qualquer processo de validação.

Capítulo 03 — Fluxo SIGI de Entrega de Modelos

03. Fluxo SIGI — Entrega de Modelos

Processo de entrega

| Etapa | Ação | Responsável | Sistema |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Desenvolvimento do modelo com parâmetros ativos | Projetista | Revit |
| 02 | Autoconferência via checklist deste manual | Projetista | Revit + Excel |
| 03 | Upload do modelo no Construmanager | Projetista | Construmanager |
| 04 | Verificação de conformidade dos parâmetros | Coord. Projetos | Construmanager + SIGI |
| 05 | Validação técnica e emissão da revisão | Coord. Projetos | Construmanager |
| 06 | Extração automática de dados pelo SIGI | SIGI | SIGI (automático) |
| 07 | Consolidação em painéis e indicadores | SIGI | SIGI (automático) |
| 08 | Notificação de conclusão ou pendências | SIGI | SIGI (automático) |

Responsabilidade do Projetista

O projetista é responsável por garantir que:

▸ Todos os parâmetros obrigatórios estejam preenchidos antes do upload

▸ O modelo não possua elementos sem classificação ou sem parâmetros ativos

▸ As áreas (Rooms e Areas) estejam fechadas e sem sobreposições

▸ O arquivo esteja nomeado conforme o padrão definido no Capítulo 06

✔ BOAS PRÁTICAS: Informações inseridas apenas em textos, etiquetas ou anotações não vinculadas a elementos BIM não são reconhecidas pelo processo de extração automática do SIGI.

Capítulo 04 — Entregáveis BIM

04. Entregáveis BIM

Arquivos obrigatórios por disciplina

| Arquivo | Formato | Obrigatório | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelo BIM nativo | .rvt (Revit) | Sim | Versão Revit conforme acordado no BEP |
| Exportação IFC | .ifc | Sim | IFC 2x3 ou IFC 4 — MVD padrão |
| Documentação gráfica | .pdf | Sim | Pranchas aprovadas correspondentes ao modelo |
| Quadro de áreas exportado | .xlsx | Sim | Extraído diretamente do modelo via Schedule |
| Tabela de quantitativos | .xlsx | Condicional | Quando solicitado pela Coordenação |
| Relatório de compatibilização | .pdf | Condicional | Quando aplicável na fase de entrega |

Versionamento de arquivos

Todos os arquivos entregues devem corresponder à mesma revisão. Não serão aceitas entregas parciais com revisões diferentes entre o modelo, a documentação gráfica e os quadros de área.

⚠ ATENÇÃO: O modelo BIM é a fonte única de dados (Single Source of Truth). Em caso de divergência entre o modelo e qualquer outro documento entregue, o modelo prevalece para fins de extração e consolidação de dados.

Capítulo 05 — Estrutura de Pastas Construmanager

05. Estrutura de Pastas

Estrutura padrão na plataforma

/EMPREENDIMENTOS /[Código do Empreendimento] /01_BIM /Modelos /ARQ

Instruções para upload de arquivos

▸

▸

▸

▸  Arquivos devem ser enviados apenas quando prontos para revisão ou entrega

✔ BOAS PRÁTICAS: O SIGI monitora automaticamente as pastas /01_BIM/Revisões e /06_SIGI/Extrações. Arquivos colocados diretamente nessas pastas serão processados automaticamente pelo sistema.

Capítulo 06 — Nomenclatura de Arquivos

06. Nomenclatura de Arquivos

Padrão obrigatório

[EMP]-[DIS]-[TIP]-[BLO]-[REV].[EXT]

| Campo | Descrição | Exemplo | Obrigatório |
| --- | --- | --- | --- |
| IN | Código da incorporadora | LV | Sim |
| EMP | Código do empreendimento | YNC, RTR... | Sim |
| DIS | Código da disciplina | ARQ / EST / HID / ELE / ACL / PCI | Sim |
| TIP | Tipo de arquivo | MOD (modelo) / DOC (documentação) / QUA (quantitativo) | Sim |
| BLO | Bloco ou torre (quando aplicável) | BL01 / T02 / 00 (geral) | Condicional |
| REV | Número da revisão (3 dígitos) | R00 / R01 / R02 | Sim |
| EXT | Extensão do arquivo | rvt / ifc / pdf / xlsx | Automático |

Exemplos de nomenclatura correta

IN-EMP-ARQ-MOD-BL01-R03.rvt → Modelo de arquitetura, bloco 01, revisão 03. IN-EMP01-EST-MOD-00-R01.rvt → Modelo estrutural, geral, revisão 01. IN-EMP01-ARQ-DOC-BL01-R03.pdf → Documentação de arquitetura, bloco 01, revisão 03. IN-EMP01-ARQ-QUA-00-R02.xlsx → Quadro de áreas geral, revisão 02.

⚠ ATENÇÃO: Arquivos com nomenclatura fora do padrão não serão processados pelo SIGI. O sistema utiliza a nomenclatura para indexação automática e rastreamento de revisões.

Capítulo 07 — Controle de Revisões

07. Controle de Revisões

Numeração de revisões

| Revisão | Significado | Quando usar |
| --- | --- | --- |
| R00 | Emissão preliminar para coordenação | Primeira entrega para verificação interna |
| R01 | Primeira emissão oficial | Após incorporação de comentários do R00 |
| R02+ | Revisões subsequentes | A cada ciclo de correção e validação |
| RC01+ | Revisão para comentários | Quando emitida especificamente para revisão técnica |
| AB | As Built | Após conclusão da obra |

Regras de versionamento

▸  A numeração é sequencial e nunca pode ser reutilizada

▸  Cada revisão deve corresponder a uma entrega completa — nunca parcial

▸  Revisões substituem a anterior; a anterior é preservada como histórico

▸  Somente uma revisão por documento pode ter status 'Atual = SIM' no SIGI

▸  Todas as revisões anteriores ficam disponíveis para consulta no histórico

⚠ ATENÇÃO: Nunca sobrescrever arquivos com o mesmo nome de revisão. Toda atualização exige uma nova revisão com número incrementado.

Capítulo 08 — Shared Parameters

08. Shared Parameters — Parâmetros Compartilhados

Os Shared Parameters são parâmetros definidos em um arquivo .txt compartilhado entre disciplinas e projetos, garantindo nomenclatura única e consistente para extração automatizada.

Arquivo de Shared Parameters

O arquivo de Shared Parameters do SIGI deve ser utilizado por todos os projetistas. Qualquer adição de novos parâmetros deve ser solicitada à Coordenação de Projetos antes de ser criada localmente.

Caminho do arquivo: /SIGI/Parametros/SIGI_SharedParameters_v1.0.txt

Parâmetros de Identificação do Empreendimento

| Nome do Parâmetro | Grupo | Tipo | Categoria BIM | Obrigatório |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIGI_Empreendimento | Identidade | Texto | Todas as categorias | Sim |
| SIGI_Torre | Identidade | Texto | Todas as categorias | Condicional |
| SIGI_Bloco | Identidade | Texto | Todas as categorias | Condicional |
| SIGI_Etapa_Projeto | Identidade | Lista | Todas as categorias | Sim |
| SIGI_Disciplina | Identidade | Lista | Todas as categorias | Sim |
| SIGI_Revisao | Identidade | Texto | Todas as categorias | Sim |

Parâmetros de Localização

| Nome do Parâmetro | Grupo | Tipo | Categoria BIM | Obrigatório |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIGI_Pavimento | Localização | Texto | Rooms, Areas, Elementos | Sim |
| SIGI_Unidade | Localização | Texto | Rooms, Areas | Sim |
| SIGI_Ambiente | Localização | Texto | Rooms | Condicional |
| SIGI_Setor | Localização | Lista | Areas | Condicional |
| SIGI_Zona | Localização | Lista | Areas | Condicional |

Parâmetros de Caracterização das Unidades

| Nome do Parâmetro | Grupo | Tipo | Categoria BIM | Obrigatório |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIGI_Tipologia | Unidade | Lista | Rooms, Areas | Sim |
| SIGI_Num_Dormitorios | Unidade | Inteiro | Rooms (UH) | Sim |
| SIGI_Num_Suites | Unidade | Inteiro | Rooms (UH) | Sim |
| SIGI_Num_Vagas | Unidade | Inteiro | Rooms (UH) | Sim |
| SIGI_Classificacao_Area | Área | Lista | Areas | Sim |
| SIGI_Tipo_Area | Área | Lista | Areas, Rooms | Sim |

Parâmetros de Gestão

| Nome do Parâmetro | Grupo | Tipo | Categoria BIM | Obrigatório |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIGI_Status | Gestão | Lista | Elementos, Rooms | Sim |
| SIGI_Responsavel | Gestão | Texto | Elementos, Rooms | Sim |
| SIGI_Data_Emissao | Gestão | Data | Elementos | Sim |
| SIGI_Data_Revisao | Gestão | Data | Elementos | Condicional |
| SIGI_Observacoes | Gestão | Texto Multilinha | Elementos | Opcional |

✔ BOAS PRÁTICAS: Shared Parameters devem ser do tipo 'Instância' para permitir preenchimento individual por elemento. Parâmetros do tipo 'Tipo' serão aplicados a todos os elementos do mesmo tipo, não permitindo variação.

Capítulo 09 — Project Parameters

09. Project Parameters — Parâmetros de Projeto

Os Project Parameters são parâmetros internos do arquivo Revit, utilizados para informações que não precisam ser compartilhadas entre modelos mas são necessárias para extração interna ou para schedules.

Diferença entre Shared e Project Parameters

| Tipo | Compartilhado entre modelos | Exportável via IFC | Uso recomendado |
| --- | --- | --- | --- |
| Shared Parameter | Sim — via arquivo .txt | Sim, se configurado | Dados que o SIGI precisa extrair |
| Project Parameter | Não | Não | Dados internos de controle do modelo |

Project Parameters obrigatórios do SIGI

| Nome | Tipo | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| PRJ_Empreendimento | Texto | Identificação do empreendimento no modelo |
| PRJ_Arquivo_Ref | Texto | Código do arquivo de referência vinculado |
| PRJ_Data_Entrega | Data | Data planejada de entrega desta revisão |
| PRJ_Coordenador | Texto | Nome do coordenador responsável pela entrega |

⚠ ATENÇÃO: Parâmetros utilizados em Schedules que alimentarão o SIGI DEVEM ser Shared Parameters, não Project Parameters. Apenas Shared Parameters são exportáveis e rastreáveis pelo sistema.

Capítulo 10 — Area Plans — Vistas de Área

10. Area Plans — Vistas de Área no Revit

As Vistas de Área (Area Plans) são o método recomendado para extração de áreas no SIGI. Permitem a criação de diferentes análises a partir de um único modelo, com controle total sobre os critérios de delimitação e classificação.

Conjuntos de Área Obrigatórios

| Código | Nome | Finalidade | Uso no SIGI |
| --- | --- | --- | --- |
| PL | Projeto Legal | Áreas para aprovação em órgãos públicos, coeficientes urbanísticos e Taxa de Ocupação | Geração de indicadores legais e memoriais de incorporação |
| RI | Registro de Imóveis | Áreas oficiais para incorporação e registro imobiliário | Quadro de áreas oficial e SIGI — base do produto |
| AI | Áreas Internas | Ambientes internos detalhados para estudos e quantitativos | Memoriais descritivos, análises técnicas e orçamento |
| TO | Taxa de Ocupação | Projeção da edificação no terreno (quando aplicável) | Indicadores de aproveitamento do terreno |

Parâmetro SIGI_Classificacao_Area

Cada área deve receber o valor correspondente ao conjunto:

| Valor | Conjunto | Quando usar |
| --- | --- | --- |
| PL | Projeto Legal | Áreas vinculadas à aprovação do projeto legal |
| RI | Registro de Imóveis | Áreas do quadro oficial — base do produto imobiliário |
| AI | Áreas Internas | Levantamentos internos — ambientes, quartos, salas, etc. |
| TO | Taxa de Ocupação | Projeção no terreno — quando mapeada como área |

Nomenclatura das vistas de área

Formato: AREA_[CODIGO]_[PAVIMENTO] Exemplos: AREA_RI_PAV_TIPO AREA_PL_TERREO AREA_AI_PAV_TIPO AREA_TO_TERREO

⚠ ATENÇÃO: Nunca utilizar Rooms como substituto para Areas quando o objetivo é a geração do quadro de áreas oficial (RI). Rooms e Areas têm finalidades distintas no Revit e no SIGI.

Capítulo 11 — Rooms — Ambientes

11. Rooms — Ambientes

Os Rooms (Ambientes) são utilizados para levantamento detalhado dos ambientes internos das unidades, geração de schedules descritivos e memoriais de acabamentos.

Parâmetros obrigatórios por Room

| Parâmetro | Tipo | Preenchimento | Fonte |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome (Name) | Texto | Nome do ambiente (ex: Sala, Dormitório 01) | Padrão de nomenclatura SIGI |
| Número (Number) | Texto | Código sequencial dentro da unidade | Automático via Revit |
| SIGI_Unidade | Shared Parameter | Código da unidade (ex: ABCC) | Manual — obrigatório |
| SIGI_Pavimento | Shared Parameter | Pavimento do ambiente (ex: PVTO 01) | Manual — obrigatório |
| SIGI_Tipologia | Shared Parameter | Tipologia da unidade (ex: STD, 2D, 3S, 1S+ 2D.) | Manual — obrigatório |
| SIGI_Tipo_Area | Shared Parameter | Privativa / Comum / Técnica / Lazer / Circulação | Manual — obrigatório |
| SIGI_Status | Shared Parameter | Proposto / Aprovado / Executado | Manual — obrigatório |

Nomenclatura dos ambientes

| Tipo de Ambiente | Nomenclatura Padrão SIGI |
| --- | --- |
| Sala de estar/jantar | Sala |
| Dormitório | Dormitório 01, Dormitório 02 |
| Suíte | Suíte 01, Suíte Master |
| Banheiro | Banheiro 01, Banheiro Social, Banheiro Suíte |
| Cozinha | Cozinha |
| Área de serviço | Área de Serviço |
| Varanda / Terraço | Varanda, Varanda Gourmet, Terraço |
| Hall de entrada | Hall de Entrada |
| Área comum — lazer | Salão de Festas, Academia, Piscina |
| Área técnica | Depósito, Central de Gás, Barrilete |

Capítulo 12 — Schedules — Tabelas Extraídas

12. Schedules — Tabelas de Extração

Os Schedules são a principal ferramenta de extração de dados estruturados no Revit. O SIGI consome os dados exportados via Schedules para gerar quadros de áreas, quantitativos e indicadores automatizados.

Schedules obrigatórios para entrega

| Schedule | Categoria | Campos obrigatórios | Formato de exportação |
| --- | --- | --- | --- |
| Quadro de Áreas RI | Areas | Empreendimento, Unidade, Pavimento, Tipologia, Dormitórios, Suítes, Vagas, Área Privativa, Área Comum, Área Total | Excel (.xlsx) |
| Quadro de Ambientes | Rooms | Unidade, Ambiente, Tipo de Área, Área, Pavimento | Excel (.xlsx) |
| Quantitativo de Áreas PL | Areas | Empreendimento, Classificação de Área, Pavimento, Área | Excel (.xlsx) |
| Quadro de Vagas | Rooms / Areas | Unidade, Tipo de Vaga, Número da Vaga, Pavimento | Excel (.xlsx) |

Configuração dos Schedules

▸  Todos os Schedules devem conter os Shared Parameters do SIGI como campos

▸  Campos devem ser nomeados exatamente conforme definido nos Shared Parameters

▸  Filtros devem ser aplicados para incluir apenas elementos válidos (excluir Unplaced Rooms)

▸  Totais e sub-totais devem ser configurados por Unidade e Pavimento

▸  Schedules devem ser exportados no formato .xlsx para integração com o SIGI

Nome padrão dos Schedules para exportação: [EMP]-SCH-AREAS_RI-[REV].xlsx [EMP]-SCH-AMBIENTES-[REV].xlsx [EMP]-SCH-AREAS_PL-[REV].xlsx [EMP]-SCH-VAGAS-[REV].xlsx

Capítulo 13 — Famílias Parametrizadas

13. Famílias Parametrizadas

Famílias utilizadas nos projetos devem seguir os padrões do SIGI para garantir compatibilidade com a extração automática de quantitativos.

Requisitos para famílias

▸  Utilizar os Shared Parameters do SIGI sempre que aplicável

▸  Parâmetros de quantidade, área e comprimento devem ser do tipo correto (Área, Comprimento, Número)

▸  Famílias não devem conter parâmetros duplicados ou com nomenclatura diferente do padrão SIGI

▸  Famílias criadas localmente devem ser registradas e aprovadas pela Coordenação antes do uso

▸  Famílias de sistema do Revit (paredes, lajes, pisos) devem ter os tipos nomeados conforme padrão

Nomenclatura de tipos de família

Paredes: [MATERIAL]_[ESPESSURA]cm_[SISTEMA] Exemplo: Concreto_20cm_Estrutural Bloco_14cm_Vedação Esquadrias: [TIPO]_[MATERIAL]_[LARGURA]x[ALTURA] Exemplo: Janela_Alumínio_1200x1200 Porta_Madeira_0900x2100

Capítulo 14 — Codificação de Elementos

14. Codificação de Elementos

Parâmetro SIGI_Codigo

O parâmetro SIGI_Codigo identifica unicamente elementos dentro do modelo. É composto por:

[EMP]-[DIS]-[CAT]-[SEQ]

| Campo | Descrição | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| EMP | Código do empreendimento | YNC, RTR... |
| DIS | Disciplina do elemento | ARQ / EST / HID |
| CAT | Categoria do elemento (2 letras) | PA (Parede), PI (Piso), EQ (Equipamento) |
| SEQ | Sequencial numérico (4 dígitos) | 0001, 0002 ... |

Capítulo 15 — Nomenclatura Interna

15. Nomenclatura Interna

Padrão SIGI para nomenclatura de unidades

[EMP]-[BLO]-[PAV]-[UNI] Exemplo: EMP01-BL02-05-ABCC

| Campo | Descrição | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| EMP | Código do empreendimento | YNC, RTR... |
| BLO | Bloco ou torre | BL01 / T02 |
| PVTO | Número do pavimento (2 dígitos) | 01, 05, SS (subsolo) |
| UNI | Código da unidade | ABCC (apto), CO01 (comercial), LJ01 (loja) |

Capítulo 16 — Controle de Qualidade

16. Controle de Qualidade

O controle de qualidade do modelo BIM é responsabilidade do projetista e deve ser executado antes de cada entrega. A Coordenação de Projetos realizará verificação complementar antes da validação final.

Critérios de qualidade — Modelo BIM

| Critério | Como verificar | Tolerância |
| --- | --- | --- |
| Parâmetros preenchidos | Exportar schedule e verificar campos em branco | Zero campos obrigatórios em branco |
| Rooms fechados | Revit Warning — verificar Rooms not placed / not enclosed | Zero Rooms abertos |
| Áreas sobrepostas | Interference Check entre Areas do mesmo conjunto | Zero sobreposições |
| Divergência Área RI × Plantas | Comparar área do schedule com cota das plantas | Tolerância: ±0,01 m² |
| Nomenclatura de arquivos | Verificar padrão definido no Cap. 06 | Sem exceções |
| Versão do arquivo Revit | Verificar versão acordada no BEP | Conforme acordado |

⚠ ATENÇÃO: Modelos com Rooms não fechados, áreas sobrepostas ou parâmetros obrigatórios em branco serão automaticamente devolvidos pelo SIGI antes mesmo da análise técnica da Coordenação.

Capítulo 17 — Checklist de Entrega

17. Checklist de Entrega

Arquivo e nomenclatura

| ☐ | Arquivo nomeado conforme padrão [EMP]-[DIS]-[TIP]-[BLO]-[REV].[EXT] |
| --- | --- |
| ☐ | Revisão incrementada corretamente (não reutilizada) |
| ☐ | Versão do Revit conforme acordado no BEP do projeto |
| ☐ | Arquivo sem vínculos faltando (missing links) |

Parâmetros obrigatórios

| ☐ | SIGI_Empreendimento preenchido em todos os elementos aplicáveis |
| --- | --- |
| ☐ | SIGI_Disciplina preenchido corretamente |
| ☐ | SIGI_Revisao atualizada para esta entrega |
| ☐ | SIGI_Etapa_Projeto preenchida conforme fase atual |
| ☐ | SIGI_Unidade preenchido em todos os Rooms e Areas |
| ☐ | SIGI_Pavimento preenchido em todos os Rooms e Areas |
| ☐ | SIGI_Tipologia preenchida em todas as unidades habitacionais |
| ☐ | SIGI_Num_Dormitorios, SIGI_Num_Suites e SIGI_Num_Vagas preenchidos |
| ☐ | SIGI_Classificacao_Area preenchido em todas as Areas (PL / RI / AI / TO) |
| ☐ | SIGI_Tipo_Area preenchido em todos os Rooms (Privativa / Comum / Técnica / Lazer) |
| ☐ | SIGI_Status preenchido em todos os elementos relevantes |
| ☐ | SIGI_Responsavel e SIGI_Data_Emissao preenchidos |

Qualidade do modelo

| ☐ | Zero Rooms não fechados (not enclosed) ou não colocados (not placed) |
| --- | --- |
| ☐ | Zero Areas sobrepostas no mesmo conjunto de área |
| ☐ | Áreas do Schedule conferem com as cotas das plantas (tolerância ±0,01 m²) |
| ☐ | Nenhuma divergência entre quadro de áreas e memorial de incorporação |
| ☐ | Interference Check executado e sem conflitos críticos não resolvidos |

Entregáveis

| ☐ | Modelo BIM nativo (.rvt) enviado ao Construmanager |
| --- | --- |
| ☐ | Exportação IFC gerada e verificada |
| ☐ | Documentação gráfica (PDF) correspondente ao modelo entregue |
| ☐ | Quadro de áreas exportado em .xlsx conforme padrão de Schedule |
| ☐ | Pasta no servidor organizada conforme estrutura do Cap. 05 |

Capítulo 18 — Compatibilização BIM

18. Compatibilização BIM

A compatibilização BIM é o processo de identificação e resolução de conflitos entre disciplinas utilizando os modelos federados. No SIGI, o resultado da compatibilização alimenta o Índice de Compatibilização (IND-015).

Processo de compatibilização

| Etapa | Ação | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Federação dos modelos em software de compatibilização | Coord. BIM | Início do ciclo |
| 02 | Detecção automática de interferências (Clash Detection) | Coord. BIM | 24h após federação |
| 03 | Classificação dos conflitos (Hard Clash, Soft Clash, Duplicates) | Coord. BIM | 48h após detecção |
| 04 | Distribuição dos conflitos por disciplina responsável | Coord. BIM | 72h após detecção |
| 05 | Resolução dos conflitos pelos projetistas | Projetistas | Conforme cronograma |
| 06 | Verificação das soluções e fechamento do ciclo | Coord. BIM | Antes da próxima entrega |

Relatório de compatibilização

Ao final de cada ciclo, deve ser gerado um relatório contendo:

▸  Total de conflitos identificados por disciplina

▸  Total de conflitos resolvidos e percentual de resolução

▸  Conflitos críticos pendentes com justificativa

▸  Histórico acumulado do projeto

Capítulo 19 — Critérios de Aceite

19. Critérios de Aceite para Integração com o SIGI

Uma entrega BIM é aceita pelo SIGI quando todos os seguintes critérios são atendidos simultaneamente:

| Critério | Verificação | Resultado esperado | Bloqueante? |
| --- | --- | --- | --- |
| Nomenclatura do arquivo | Automática pelo SIGI | Conforme padrão Cap. 06 | Sim — entrega rejeitada |
| Parâmetros obrigatórios preenchidos | Extração automatizada | Zero campos em branco | Sim — entrega rejeitada |
| Rooms fechados | Verificação automática | Zero Rooms abertos | Sim — entrega rejeitada |
| Divergência RI × Memorial | Comparação automatizada | Tolerância ±0,01 m² | Sim — notificação gerada |
| Compatibilização executada | Verificação manual | Relatório de compatibilização anexo | Condicional por fase |
| Quadro de áreas exportado | Verificação manual | Schedule .xlsx conforme padrão | Sim — entrega incompleta |

Capítulo 20 — Extração Automática

20. Extração Automática de Dados

O SIGI realiza a extração automática de dados quando o modelo é disponibilizado no servidor conforme o fluxo definido no Capítulo 03. Os dados extraídos alimentam imediatamente os painéis operacionais e os indicadores.

Dados extraídos automaticamente

| Dado | Fonte no modelo | Indicador alimentado | Frequência |
| --- | --- | --- | --- |
| Quadro de Áreas RI | Schedule SIGI — Areas (RI) | IND-011, IND-012, IND-017 | Por revisão |
| Número de Unidades | Schedule SIGI — Areas (RI) | IND-014 | Por revisão |
| Número de Vagas | Schedule SIGI — Areas (RI) | IND-013 | Por revisão |
| Tipologias | Schedule SIGI — Areas (RI) | IND-016, IND-018 | Por revisão |
| Ambientes Internos | Schedule SIGI — Rooms | IND-015, IND-030 | Por revisão |
| Status dos elementos | Shared Parameter SIGI_Status | IND-028, IND-029 | Por revisão |

Capítulo 21 — Integração com o SIGI

21. Integração com o SIGI

Fluxo de dados BIM → SIGI

A integração entre os modelos BIM e o SIGI ocorre por meio de três mecanismos:

| Mecanismo | Descrição | Quando ocorre |
| --- | --- | --- |
| Extração via Schedule | Schedules exportados em .xlsx são lidos pelo SIGI | Após cada entrega validada |
| Leitura de Shared Parameters | SIGI lê diretamente os Shared Parameters do modelo via IFC ou API | Após processamento do IFC |
| Comparativo de revisões | SIGI compara os dados da revisão atual com a anterior e detecta variações | Automaticamente a cada nova revisão |

✔ BOAS PRÁTICAS: A qualidade da integração depende 100% da qualidade dos parâmetros inseridos no modelo. Dados inconsistentes no modelo resultarão em indicadores inconsistentes no SIGI.

Capítulo 22 — Glossário BIM

22. Glossário BIM

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| BIM | Building Information Modeling — metodologia de modelagem integrada com dados. |
| BEP | BIM Execution Plan — plano de execução BIM de um projeto específico. |
| Shared Parameter | Parâmetro compartilhável entre arquivos Revit via arquivo .txt. |
| Project Parameter | Parâmetro interno de um arquivo Revit — não compartilhável. |
| Area Plan | Vista de Área do Revit — utilizada para delimitação e extração de áreas. |
| Room | Ambiente do Revit — elemento que captura dados do espaço interno. |
| Schedule | Tabela extraída do Revit com dados de elementos, Rooms ou Areas. |
| LOD | Level of Development — nível de desenvolvimento do modelo BIM. |
| IFC | Industry Foundation Classes — formato aberto de intercâmbio BIM. |
| Clash Detection | Processo de identificação automática de conflitos entre disciplinas. |
| Federation | Combinação de modelos de diferentes disciplinas em uma única visualização. |
| Single Source of Truth | Princípio de manter uma única fonte válida de cada dado. |
| SIGI | Sistema Integrado de Governança da Incorporação. |
| Revisão | Versão formal de um documento ou modelo, com número sequencial único. |
| Parâmetro de Instância | Parâmetro que pode ter valor diferente em cada elemento do mesmo tipo. |
| Parâmetro de Tipo | Parâmetro aplicado a todos os elementos do mesmo tipo familiar. |

Capítulo 23 — Histórico de Revisões

23. Histórico de Revisões deste Manual

| Revisão | Data | Descrição da Alteração | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Junho/2026 | Versão inaugural do Manual Técnico de Entrega BIM — SIGI | Coordenação de Projetos |

✔ BOAS PRÁTICAS: Este documento será revisado sempre que novos parâmetros, disciplinas ou integrações forem incorporados ao SIGI. Fique atento às atualizações distribuídas pela Coordenação de Projetos.

Capítulo 24 — Anexos

24. Anexos

Documentos de referência

| Anexo | Descrição | Formato | Localização |
| --- | --- | --- | --- |
| Anexo A | Arquivo de Shared Parameters do SIGI v1.0 | .txt | /SIGI/Parametros/SIGI_SharedParameters_v1.0.txt |
| Anexo B | Template de Schedule para Quadro de Áreas RI | .rvt / .xlsx | /SIGI/Templates/ |
| Anexo C | Template de Schedule para Quadro de Ambientes | .rvt / .xlsx | /SIGI/Templates/ |
| Anexo D | Checklist de Entrega BIM (formulário imprimível) | .pdf | /SIGI/Checklists/ |
| Anexo E | Modelo de Relatório de Compatibilização | .docx | /SIGI/Templates/ |
| Anexo F | Manual Corporativo de Governança BIM (Documento 01) | .pdf / .docx | /SIGI/Manuais/ |

SIGI · Sistema Integrado de Governança da Incorporação Manual Técnico de Entrega BIM · Versão 1.0 · 2026 Coordenação de Projetos · Engenharia & Incorporação